|  |
| --- |
|  |

**PLAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan projekta |
|  | PD.00.01 |

**WEB APLIKACIJA ZA**

**PREGLED RECEPATA**

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka projekta | **PROJEKT PIS01** |
| Nositelj projekta | **TVZ** |
| Suradnici | **Nastavnici, studenti** |
| Korisnik projekta | **Referada, Studenti, Uprava, Nastavnici** |
| Datum dokumenta | **1.03.2024.** |
| Tekuća inačica | **0.1** |

# Nadzor dokumenta

**Promjene dokumenta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inačica | Autor | Tag | Datum | Opis |
| 0.1 | Nikola Platnjak | TIM3G3 | 1.3.2024. | Naslov, planiranje projekta, prvi tjedan |
| 0.2 | Nikola Platnjak |  |  | Drugi tjedan |
| 0.3 | Nikola Platnjak |  |  | Treći tjedan |
| 0.4 | Nikola Platnjak |  |  | Četvrti tjedan |
| 0.5 | Nikola Platnjak |  |  | Peti tjedan |
| 0.6 | Nikola Platnjak |  |  | Šesti tjedan |
| 0.7 | Nikola Platnjak |  |  | Sedmi tjedan |
| 0.8 | Nikola Platnjak |  |  | Osmi tjedan |
| 1.0 | Nikola Platnjak |  | . |  |

**Revizori/Nadzor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime i prezime | Pozicija | Napomena |
| Nikola Platnjak | Voditelj tima |  |
| Dorian Hajnić | Programer |  |
| Kristina Aničić | Programer |  |
| Nina Šalković | Tester |  |

**Raspodjela dokumenta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. kopije | Ime i prezime | Lokacija |
| 1 | Nikola Platnjak | GitHub |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Sadržaj

[1 Nadzor dokumenta 2](#_Toc412973800)

[2 Sadržaj 3](#_Toc412973801)

[3 Planiranje projekta 4](#_Toc412973802)

[4 Prvi tjedan 4](#_Toc412973803)

[5 Drugi tjedan 4](#_Toc412973804)

[6 Treći tjedan 4](#_Toc412973805)

[7 Četvrti tjedan 4](#_Toc412973806)

[8 Peti tjedan 5](#_Toc412973807)

[9 Šesti tjedan 5](#_Toc412973808)

[10 Sedmi tjedan 5](#_Toc412973809)

[11 Osmi tjedan 5](#_Toc412973810)

[12 Rekapitulacija izvršenja plana 5](#_Toc412973811)

# Planiranje projekta

Plan projekta se radi na tjednoj bazi. Plan se kreira na sprint planingu koji se odvija utorkom poslije vježbi.

Na sprint planingu, voditelj tima predlaže zadatke koji se trebaju napraviti tokom tjedna to jest sprinta te ih raspodjeljuje na članove tima.

Zadaci se zapisuju u obliku tablice gdje je naziv aktivnosti zapravo zadatak, nositelj aktivnosti je osoba kojoj je dodjeljen zadatak. Datum izdavanja je obično datum sprint planinga, a datum završetka je datum kraja sprinta. U idealnim uvjetima bi svaki zadatak imao procjenu i drukčiji datum završetka, no pošto se radi o projektu za fakultet gdje nemamo dnevne sastanke, za datum završetka se stavlja datum kraja sprinta.

# Prvi tjedan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | NOSITELJ AKTIVNOSTI | DATUM IZDAVANJA | DATUM ZAVRŠETKA |
| Dogovor oko teme projekta | Cijeli tim | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| Odabir alata za izradu UML dijagrama | Nina Šalković | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| GitHub repozitorij | Nikola Platnjak | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| Definicija projekta („Definicija zadatka“) | Dorian Hajnić | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| Doseg projekta  („Definicija zadatka“) | Kristina Aničić | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| Kratki opis projekta „Definicija zadatka“ | Cijeli tim | 1.3.2024. | 8.3.2024. |
| Izrada Trello boarda | Nikola Platnjak | 1.3.2024. | 8.3.2024. |

Nikola Platnjak je dobio zadatak da izradi GitHub repozitorij te da doda preostale kolege kako bi svi imali pristup kodu.

Krajem tjedna se tim treba sastati na kolegiju Objektno orijentirani razvoj programa gdje će zajedno ispuniti dokument „Definicija zadatka“.

Nikola Platnjak je dobio zadatak da izradi Trello bord te da sukladno dokumentu „Definicija zadatka“ popiše sve moguće taskove te da napiše još taskova u skladu s ulogama unutar tima.

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, softver, Multimedijski softver

Opis je automatski generiran

# Drugi tjedan

# Treći tjedan

# Šesti tjedan

# Sedmi tjedan

# Osmi tjedan

# Rekapitulacija izvršenja plana